Техническое задание на разработку сайта по продаже мерча “PostRiot”

2025

1. Общие положения

1.1. Наименование проекта

Сайт интернет-магазина мерча "PostRiot"

1.2. Назначение и цели проекта

- Создание современного интернет-магазина для продажи мерча бренда "PostRiot"

- Обеспечение удобного и безопасного процесса покупок для пользователей

- Представление бренда в уникальном визуальном стиле

2. Функциональные требования

2.1 Карточка товара

- Название, описание товара

- Выбор размера одежды

- Кнопка действия «Добавить в корзину»

2.2 Корзина и оформление заказа

- Отображение добавленных товаров

- Возможность удаление товара с корзины

- Расчёт итоговой суммы товара

- Кнопка перехода к оформлению заказа

2.3 Процесс оформления заказа

- Данные для заполнения (ФИО, электронная почта, город, пункт выдачи СДЭК)

- Отображение товаров корзины

- Отображение итоговой суммы заказа

- Кнопка «Перейти к оплате»

- Проведение онлайн-платежей через ЮKassa

3. Ассортимент товаров

3.1. Категории товаров (Одежда)

- Футболки

- Толстовки

- Худи

4. Интеграции

4.1. Платежные системы

- Способы оплаты (Банковские карты, электронные кошельки, СБП)

- Платёжный провайдер (ЮKassa):

5. Технические требования

5.1. Фронтенд

- HTML, CSS, JavaScript

- React + Vite

5.2. Бэкенд

- Node.js

- База данных MySQL 8.0 или PostgreSQL

5.3. Хостинг и инфраструктура

- Виртуальный выделенный сервер

6. Этапы разработки

Этап 1: Подготовительный (2 недели)

- Создание детального дизайн-макета

- Прототипирование основных страниц

- Подготовка технической документации

Этап 2: Frontend разработка (4 недели)

- Верстка по макетам

- Реализация интерактивных элементов

Этап 3: Backend разработка (5 недель)

- Разработка архитектуры базы данных

- Реализация функционала магазина

- Интеграция платежных систем и почтовых сервисов

Этап 4: Тестирование (2 недели)

- Функциональное тестирование

- Тестирование безопасности

- Кроссбраузерное тестирование

- Нагрузочное тестирование

Этап 5: Запуск (1 неделя)

- Развертывание на продакшн-сервере

- Финальное тестирование

- Наполнение контентом

7. Критерии приемки

- Все функции работают согласно требованиям

- Сайт отображается корректно на всех указанных устройствах и браузерах

- Процесс покупки завершается успешно

- Платежные системы интегрированы и работают

- Почтовые уведомления доставляются

- Проведено тестирование безопасности

- Предоставлена полная документация по проекту

8. Архитектура

8.1 Базовый слой

- Backend (Express)

- Frontend (React + Vite)

- Database (PostgreSQL)

8.2 Дополнительный слой

- Кэширование (Redis для снижения нагрузи на БД)

8.3 Внешний слой

- Платёжная система (ЮKassa)

- Сервис безопасности (reCaptcha)

- Облачное хранилище (Yandex Cloud)

8.4 Схема архитектуры

- Приложения

Цветовая схема

Макеты интерфейса

Главная страница

Карточка товара

Компонент корзины

Страница оформления заказа